# Sprint 1 — Équipe Front-end (Mardi → Jeudi)

Objectif : construire une première navigation fonctionnelle connectée aux routes publiques du Back-end.

## Mardi

Setup React + TypeScript + React Router + SCSS

Créer le layout global (Header/Footer)

Créer les pages : Home, Recipes, RecipeDetail

Créer les composants : RecipeCard, RecipeList, CategoryFilter

Préparer les mocks JSON compatibles avec le futur Back-end

## Mercredi

Créer la page catégorie

Créer la page film + recettes associées

Mettre en place les filtres catégorie/type/œuvre

Afficher dynamiquement les recettes

Commencer le branchement API si les routes Back sont prêtes

## Jeudi

Connecter les vraies routes API

Tester navigation et affichage dynamique

Ajouter loading et gestion erreurs

Corriger les bugs d’intégration Front/Back

Polish UI minimum

## Routes Front prioritaires

/

/recettes

/recettes/:recipeSlug

/categories/:slug

/films/:filmSlug

## Fonctionnalités reportées Sprint 2

Connexion / Inscription

Ajout recette

Profil utilisateur

Admin

Favoris / Commentaires