# Sprint 1 — Équipe Back-end (Mardi → Jeudi)

Objectif : fournir une API publique stable pour permettre au Front de fonctionner.

## Mardi

Setup Express + TypeScript + Prisma

Connexion PostgreSQL

Créer le schema Prisma MVP

Faire les migrations

Créer les seeds catégories / œuvres / recettes

Créer GET /api/recettes

Créer GET /api/recettes/:recipeSlug

## Mercredi

Créer GET /api/categories

Créer GET /api/categories/:slug

Créer GET /api/films

Créer GET /api/films/:filmSlug

Ajouter filtres et pagination sur /api/recettes

## Jeudi

Tester toutes les routes publiques

Vérifier cohérence JSON avec le Front

Corriger bugs API

Documenter rapidement les routes

Préparer la structure pour l’auth future

## Routes prioritaires Sprint 1

GET /api/recettes

GET /api/recettes/:recipeSlug

GET /api/categories

GET /api/categories/:slug

GET /api/films

GET /api/films/:filmSlug

## Routes reportées Sprint 2

POST /api/recettes

PUT /api/recettes/:id

DELETE /api/recettes/:id

POST /api/categories

PUT /api/categories/:id

DELETE /api/categories/:id

Authentification JWT